南通市贯彻落实省第二环境保护督察组

督察反馈意见整改方案

为坚决贯彻中央、省决策部署，切实加大生态文明建设和环境保护工作力度，根据省环境保护督察反馈意见，特制定整改方案如下：

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人与自然和谐共生，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，以改善环境质量为核心，以落实省环境保护督察整改为重要抓手，以大整治大体制大机制为着力点，深化“263”专项行动、“三河三行业”整治、污染防治攻坚战专项治理、“散乱污”企业整治等系列整治，动真碰硬，精准发力，标本兼治，着力解决突出环境问题，全面提升环境执法监管水平，打好蓝天碧水净土保卫战，推进绿色发展，建设美丽南通。

二、工作目标

（一）不断提升环境质量水平。到2020年，PM2.5浓度降至40微克/立方米以下，优良天数比例达到73.7%；省考以上断面水质优良比例达到74.2%，基本消除劣Ⅴ类水体；污染地块安全利用率达到90%以上。

（二）切实解决突出环境问题。坚持问题导向，深入实施“263”、“三河三行业”整治和污染防治攻坚战专项行动，强力解决突出问题，有效规范环境秩序。市、县党委政府以省环境保护督察反馈意见指出的具体问题为重点，开展突出环境问题滚动排查，列出环境问题清单，实行整改“清单制”，细化明确整改责任、目标、时限和措施，逐项整改销号，坚决整改到位。

（三）完善环保基础设施建设。新增污水处理能力10万吨/日，城乡生活污水总处理规模达170万吨/日；市区和县（市）城市污水处理率分别达到95%和88%，建制镇污水处理设施全覆盖，村庄污水集中处理率达75%；固体废物资源化利用水平大幅提高，危险固废处置能力超过32万吨/年，城镇生活垃圾无害化处理率100%，危险废物处置利用率100%。

（四）建立健全环保长效机制。完成环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，落实生态环保工作责任规定，进一步强化地方党委、政府及其相关部门环保责任。加强环保执法监测能力建设，推进智能监管，在线自动监控能力大幅提升。加强环保机构队伍建设，提升环境监管执法效能和水平。

三、重点举措

（一）坚决贯彻落实中央、省决策部署。贯彻落实社会主义生态文明观，遵循人与自然和谐共生基本方略，坚持走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快形成绿色发展方式和生活方式。

1．切实把生态环保工作摆在更加突出的位置。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，提高政治站位，以对历史、对子孙后代高度负责的态度，切实抓好生态文明建设和环境保护。各级党委、政府将环境保护工作纳入重要议事日程，将国家、省部署的年度环保重点任务列为重点工作，定期研究部署，切实解决环境保护重大问题。市委、市政府实行“月点评、季考核、年述职”工作推进机制，细化任务分解，强化部署推进，确保任务落到实处。强化教育培训，将生态文明建设作为市管干部轮训、网络在线学习的重要内容，实现市管干部学习全覆盖。

2．压实生态环保工作责任。严格执行《中共南通市委南通市人民政府关于印发〈南通市生态环境保护工作责任规定（试行）〉的通知》（通委发〔2017〕22号），各县（市）区抓紧制定出台生态环保责任规定，全面落实党政同责、一岗双责要求，建立管发展必须管环保、管生产必须管环保的生态环境保护工作责任体系。实施污染防治攻坚工作考核，把环保责任传导到镇、村，发动基层组织共同守好环境保护的第一道门槛。

3．建立健全党政领导干部政绩考核和生态环境责任追究体系。认真落实《关于加强市、县（市、区）党政领导班子和领导干部政绩考核工作的意见》等要求，出台《南通市生态文明建设目标评价考核实施办法》，在市委、市政府“四个全面”综合考核中，进一步加大生态环保约束性指标的考核权重。将生态环保工作实绩列为领导班子和领导干部考核评价的重要内容，作为领导干部选拔任用的重要依据。严格执行《党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行）》、省实施细则和《南通市生态环境损害赔偿制度改革试点实施方案》，强化领导干部资源环境责任审计，促使领导干部履职尽责、失职追责。

4．加大生态环保资金投入。把生态文明建设作为公共财政支出的重点，确保公共财政每年用于生态建设和环境保护的支出总量不减、增幅优先。统筹用好各类专项资金，支持“三河三行业”、“散乱污”企业整治、污染防治攻坚战等生态环保重点工作开展。落实《关于加快绿色金融发展支持全市生态文明建设的实施意见》，优化金融资源配置，加大绿色发展支持力度。发挥财政资金的引导作用，探索建立多元化的投融资机制，鼓励社会资金参与生态保护与建设，推进污水、垃圾、危险废物处置的市场化运作，实现投资渠道多元化。

（二）大力提升绿色发展水平。深化供给侧结构性改革，加快转变发展方式，努力构建节约资源和保护环境的空间格局、产业结构和生产方式，大力推进绿色发展。

1．进一步优化空间布局。严守城市开发边界、耕地保护和生态保护三条红线。按照“保本底、统规划”的基本思路，综合考虑现状建设用地、土地利用总体规划、城市总体规划、重大项目及基础设施用地需求等因素，合理划定城市开发边界。健全和落实耕地保护共同责任机制，严格划定和保护永久基本农田，加快高标准农田建设，实现耕地数量不减少、质量有提高。做好国家生态红线划定与省级生态红线调整工作，实施一批生态红线保护重点工程，加强生态红线区域保护监督管理，严肃查处违规开发建设行为，确保全市生态红线区域占比保持在23%以上。编制沿江共抓大保护“一张图”，落实产业指导目录和化工行业负面清单要求，沿江地区不再新建化工企业。推进长江岸线整合与利用，合理安排港口岸线、过江通道岸线、取排水口岸线，提升长江岸线使用效率。认真落实国家《近岸海域污染防治方案》，优化沿海发展，提升近岸海域水污染防治水平。

2．持续优化能源结构。严控新建燃煤发电项目，沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目，新建项目主要布局沿海地区，实行等量或减量替代。深化燃煤机组节能改造。加快淘汰电力（热电）落后产能，2020年底前依法关停7台共75.2万千瓦燃煤机组。加快推进热电整合，推进燃煤锅炉整治，2018年淘汰20蒸吨及以下燃煤锅炉，2019年淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉实现超低排放。2020年比2016年累计削减煤炭消费量221万吨，完成省定控制目标；电力行业煤炭消费占煤炭消费总量的比重提高到65%以上。有序推进新能源与清洁能源替代，稳步推进海上风电、光伏发电，逐步扩大和全力保障天然气利用。到2020年，全市风电装机容量达到300万千瓦，光伏发电装机规模达到80万千瓦，全市天然气利用规模显著提升。全面推进绿色建筑发展，政府投资的公共建筑、保障性住房等要率先执行绿色建筑标准。2020年底，全市新增绿色建筑项目超过450万平方米，创绿色建筑标识项目超过35个。

3．加快产业转型升级。大力推进供给侧结构性改革，做强先进制造业，加快发展“3+3+N”重点产业，培育节能环保等战略性新兴产业。加大落后产能淘汰力度，着力破除无效供给。重点推进“三行业”整治，用三年时间对化工、钢丝绳、印染企业实施升级、转产、关停、搬迁，按照10条整治标准依法进行分类处置，关停“三行业”企业或拆除污染生产线（工段）320家（条），其中2018年关停或拆除210家（条）。大力推进“散乱污”企业整治，加快再生橡胶行业和浸胶手套行业整治，强化源头控污，有效杜绝违法排污现象。积极引导传统行业及企业开展技术改造、清洁生产，推动传统行业提档升级、转型发展。

（三）全力以赴抓好大气、水、土壤污染防治。认真落实国家大气、水、土壤污染防治行动计划和省、市实施方案，系统推进污染治理，切实改善生态环境质量。

1．综合治理大气污染。按照“控煤、降尘、治企、管车、禁烧、联防”十二字方针，深入推进大气污染防治。推行“绿色施工”，严格落实建筑工程硬质围挡、裸土覆盖、施工路面硬化、道路洒水、车辆冲洗、场地绿化等6个100%抑尘措施。加大道路运输扬尘控制，提升道路清洁能力。强化“三场一站”扬尘治理，加强交通、水利工程及码头扬尘污染防治，大型煤堆、料堆实现封闭储存或建设防风抑尘设施。深化机动车排气污染防治，加快淘汰老旧机动车辆，强化重型车辆管控。加快推进化工、包装印刷、工业涂装等重点行业综合治理，有序开展汽修、建筑装饰、干洗等生活源挥发性有机物污染防治，全面推行清洁原料替代。加强船舶大气污染防治，全面开展码头油气回收工作，推进岸电设施建设。强化餐饮油烟治理，禁止违规新建、改（扩）建产生油烟的餐饮服务项目，禁止违规露天烧烤。

2．全面提升水环境质量。进一步深化“河长制”、“断面长制”，以“三河”整治为重点，实施“拆、封、建、转、清、畅、管、绿”八大工程，深入推进河岸共治。开展饮用水源地专项整治，全面清理保护区内的违法设施和排污口，加强县以上城市应急备用水源地建设和管理。实施3条市级河道、10条县级河道、100条乡级河道、1000条村级河道样板工程，全面提升治理能力。突出抓好重点断面整治，滚动编制断面达标整治方案，实施一批重点工程。强化水资源管理，加快重点示范水生态工程建设。认真开展水质监测和限制纳污红线的考核，加快推进水功能区达标建设。规范入江、入海、入河排污口设置，强化重点河道重点入河排污口尾水监测。加强港口码头和船舶污染防治，防止污水污物直接排河排江。滚动排查城乡黑臭水体，大力整治，全面消除城市建成区黑臭水体。加强小餐饮、洗车场、理发店等排污、排水单位的环境管理。科学规划布局畜禽养殖与水产养殖业，合理确定养殖区域、养殖种类、养殖规模及总量，落实“种养结合、以地定畜”要求，力争畜禽养殖总量年调减5%左右，推进规模化畜禽养殖场（小区）配套污染防治设施建设，深入开展南美白对虾养殖污染专项整治。

3．积极防治土壤污染。以化工、电镀、钢丝绳、印染、危险废物处置场等重点行业已关闭搬迁企业遗留地块为重点，全面开展土壤污染状况详查，查明污染地块数量、分布及其环境风险情况。建立土壤环境质量例行监测制度，建立健全土壤监测技术体系和预警体系。建立建设用地调查评估制度，加强工业企业场地再开发利用的风险管控，实行农用地分类管理，切实保障农产品质量和人居环境安全。加强污染地块风险管控，稳步开展治理修复，确保地块土壤（包括地下水）环境质量达到开发利用标准。

4．完善风险防范体系。推进沿江化工园区污水处理厂尾水深度处理，通过建设人工湿地等进一步提升达标排放水平。实施环境风险源动态管理，推行“固废全流程监管”体系，开展危险废物专项执法检查。完善环境应急信息化建设，提升环境监测及突发环境事件预警能力，健全环境应急响应及信息报告工作机制。加强突发环境事件应急预案管理，推进环境应急救援队伍及物资库建设，开展突发环境事件应急演练，增加环境应急管理资金保障。加强核与辐射环境安全监管，确保放射源得到有效安全控制。

（四）进一步完善环境基础设施。坚持补短板、强保障，加大财政投入，引导社会资本参与，加快推进环境基础设施建设。

1．加快污水处理设施建设。优化城市和县城镇污水处理设施布局，进一步完善污水收集管网系统，提升污水处理能力。加快推进建制镇污水收集管网建设，提高设施运行负荷率。推进乡镇污水处理厂提标改造，力争尾水排放达到一级A排放标准，在敏感地区进一步实施深度处理。以县级行政区域为单元，强化县域内村庄生活小型污水治理设施建设、专业化管护、一体化推进，新增村庄生活污水处理设施680座，提高村庄生活污水处理设施覆盖率。到2019年，改造或新建城乡污水管网280公里，城市、县城污水处理率分别达到95%、88%，建制镇污水处理全覆盖；到2020年，县（市）实现永久性污泥处理处置设施全覆盖，无害化处理处置率达到100%。

2．推进危险固废处置设施建设。抓好12个危废焚烧填埋、电极箔废酸处置、钢丝绳废酸污泥处置、飞灰填埋场项目建设，2018年新增危废焚烧能力6.5万吨/年、填埋能力5.6万吨/年。危险废物处置利用率100%。建设如皋市、通州湾示范区2个工业固废综合服务项目，形成处置利用废矿物油、废乳化液、表面处理废物能力14.3万吨/年。鼓励危废处置企业强强联合，组建集危废焚烧、填埋、综合利用为一体的危废处置龙头企业。

3．完善一般固废处置设施建设。建设工业污泥处置项目，每个地区不少于1家。加快城乡生活垃圾分类管理，提升垃圾减量化、资源化、无害化处置水平。新增启东生活垃圾焚烧处置能力600吨/天，建成市生活垃圾应急填埋场7号库。新增餐厨废弃物处置能力150吨/天。建成市区4座建筑垃圾中转调配场，加快推进陈桥资源循环利用基地建设。统筹餐厨废弃物处理设施建设，规划建设市区（统筹四个区）、海安（统筹如皋）、如东（统筹通州湾）3座餐厨废弃物处置项目。

（五）落实最严格的环境执法监管。落实环境执法全面从严要求，用足用好新环保法，强化环境刑事执法、行政执法、综合执法，强化排污者责任，让环境守法成为常态。

1．完善环境执法监管机制。环保网格和社会综合治理网格有机融合，不断健全“4＋1”环境监管“网格化”体系。强化日常执法监管，推进“双随机一公开”制度，充实污染源信息库、随机抽查对象名录库，合理确定抽查比例。推进以排污许可证为核心的污染源监管体系建设，实施排污许可证一证管理。强化排污许可事中事后监管，严厉打击无证、不按排污许可排污等违法行为，继续推进刷卡排污。推进移动执法系统建设，提升污染源自动监控水平。

2．强化环境违法联合惩戒。公安部门强化力量配备，独立开展环境执法，重点环境违法案件提前介入，重要环境刑事案件直接查处。环保部门加强工作调度，深入开展环保执法“亮剑行动”，加大突击执法、异地执法、交叉执法力度，保持执法监管高压态势。推进综合执法，把简便易行、群众身边的环境问题，统筹纳入综合执法范畴，提高执法效率。落实环保与公安部门执法衔接办法，加强刑事执法与行政执法衔接配合，完善案件移送、联合调查、信息共享和奖惩机制。落实环保与经信部门对环境违法失信企业停限电实施办法，加强行政执法与断水断电措施联动。

3．积极推进环境执法信息公开。督促重点排污单位向社会公开环境信息，推动企业全面落实环保主体责任。定期公开重点监管对象名录、区域环境质量、重点环境问题整改情况及环保行政处罚决定，及时发布典型案件查处结果。发挥社会监督作用，邀请“美丽南通使者”、人大代表、政协委员以及社会公益组织、环保热心人士参与环境监管执法活动。有效利用新闻媒体、“12345”、“12369”公共服务热线，加大环境违法行为曝光力度，落实环境违法行为有奖举报奖励措施。

（六）进一步深化环保体制机制改革。落实环保机构监测监察执法垂直管理制度改革要求，进一步完善环境经济政策，引导各类责任主体增强生态环保的责任自觉。

1．完成环保机构监测监察执法垂直管理改革。按照省统一部署，积极稳妥实施《市委办公室市政府办公室关于印发〈南通市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（通办发〔2018〕12号），2018年确保各项改革任务落实到位。

2．加大财政转移支付力度。完善生态红线区域保护考核评估制度，按照考核结果分配补偿资金。落实水环境区域断面生态补偿制度，强化“谁超标、谁补偿，谁达标、谁受益”的导向。按照《南通市生态环境损害赔偿制度改革试点实施方案》，开展生态环境损害赔偿试点。

3．深化排污权交易工作。根据国家、省统一部署，有序推进相关工作，积极培育排污权交易二级市场。分行业、分阶段核发排污许可证，深化以排污许可证为核心的固定源管理制度。

4．深化环保信用体系建设。完善评级机制和平台建设，扩大参评企业范围，加强评级结果运用。完善环保信用信息共享制度，建立信用报告和信用承诺、信用审查制度，实行环保信用联动激励与惩戒。结合企业评价等级，实施差别化电价、水价（污水处理费）政策。根据省《促进环境污染责任保险发展的意见》，制定我市实施方案，推动环境污染责任保险工作有序开展。

四、组织保障

（一）强化组织领导。市委、市政府成立由市政府主要领导任组长、相关市领导任副组长的省环保督察整改工作领导小组。整改工作领导小组下设综合协调组、责任追究组、整改督导组，负责具体推进、督促省环保督察反馈意见整改落实。各地、各有关部门成立相应工作班子，主要负责同志亲自抓，形成一级抓一级、一级带一级、层层抓落实的工作格局。

（二）认真落实整改。各地、各有关部门要严格对照整改方案和具体问题整改措施清单，逐条认真落实，逐项对账销号，确保在规定时限内整改到位。结合实施“两减六治三提升”、“三河三行业”整治、“散乱污”企业整治和污染防治攻坚战等专项行动，建立完善环保长效机制。

（三）加强督导检查。各地、各有关部门要加强日常调度和督促检查，确保整改工作落地见效。市整改督导组会同市“263”办、市委督查室、市政府督查室每月组织对突出问题进行抽查，采取专项督查、明察暗访、“回头看”等方式，跟踪督查问效。充分运用报刊、电视、网络等平台，及时宣传督察整改情况。在南通电视台、《南通日报》等设立专栏，公开整改工作进展，对整改不力、问题突出的地区和部门，加大曝光力度，动员全社会参与和监督。

（四）严肃责任追究。由市纪委、监察委牵头，市委组织部等有关部门参加，对省环保督察组移交的生态环境损害责任追究问题清单，开展调查，厘清责任，依纪依规，对相关责任单位、责任人进行问责。强化整改工作责任，对未按要求完成整改任务的，严肃追究相关单位和人员责任。

（五）强化教育培训。加强对省环保督察反馈意见整改方案的培训，指导各责任单位明确要求，强化落实整改。规范和加强环保机构队伍建设，组织实施“亮剑先铸剑”行动，开展环保工作队伍大培训、大练兵，不断提升执法监管水平。加强对企业的教育培训，帮助企业法人和管理人员熟悉环保法律法规，做到知法守法，提升环境管理水平。

附件：省环境保护督察反馈意见具体问题整改措施清单

附件

省环境保护督察反馈意见

具体问题整改措施清单

一、贯彻落实中央、省环保决策部署存在不到位情况。绿色发展理念不强。南通市在实际工作中仍有重发展轻保护的现象，生态优先、绿色发展的理念有待进一步增强。

责任单位：市委办公室、市政府办公室、市委组织部、市委党校，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：牢固树立绿水青山就是金山银山理念，自觉践行社会主义生态文明观。

整改措施：

（一）坚决落实国家、省关于生态环保工作各项决策部署。举一反三，全面梳理中央、省环保决策部署落实情况，组织开展自查自纠，及时查漏补缺。强化组织推动，全面开展污染防治攻坚战行动，着力解决突出环境问题，持续改善生态环境。

（二）强化绿色发展理念。认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于生态文明建设的重要思想，坚持人与自然和谐共生，把生态环保工作摆在突出位置。市委、市政府研究生态环保工作每季度不少于一次；县、镇两级党委、政府研究生态环保工作每月不少于一次，及时协调解决环境保护重大问题。

（三）加强教育培训。将环保法律法规和生态文明建设作为干部教育培训工作的重点内容，确保相关领导干部应训尽训。在市委党校主体班设置《坚持绿色发展推进南通“三城同创”》《大力推进生态文明建设》等课程，培训市管干部、机关干部、基层干部；将生态文明建设作为市管干部轮训班、市管干部网络在线学习的重要内容，实现市管干部学习全覆盖。

（四）强化突出环境问题整治。一着不让抓好中央、省环保督察交办信访问题整改，建立对账盘点、清单管理、督办巡察、验收销号等机制，强化过程控制，及时跟踪进度，确保已完成整改的事项不反弹、不回潮，整改中的事项按照既定方案有序实施，问题不解决决不收兵。

（五）强化督查考核。建立“月点评、季考核、年述职”工作机制，将生态环保工作纳入点评会议内容，予以点评通报；每季度进行考核打分。强化对镇（街道）、村（社区）的考核，由县（市）区组织考核，考核排名靠后的镇（街道）、村（社区）结果报市，并在市级媒体进行通报。各地区、相关部门单位每年就履行生态环保工作职责情况向市委、市政府述职。

二、2015年8月，南通市违反危废管理规定，擅自同意“在电极箔行业废酸循环化利用项目未建成前，电极箔企业废酸可暂时通过印染企业废水中和净化等途径进行综合利用”，造成每年产生的15.13万吨废酸非法处置。

责任单位：市环保局、市公安局，南通经济技术开发区党工委、管委会，海门市委、市政府，通州区委、区政府。

整改时限：2019年6月底前。

整改目标：电极箔企业废酸规范处置，形成20万吨/年以上电极箔废酸处置能力。

整改措施：

（一）规范废酸处置。严格落实市政府办公室转发的《市环保局关于加强全市废酸规范化处置工作的通知》，所有产生废酸的单位均须履行主体责任，将废酸委托具有危险废物经营许可证的单位规范处置，不得交由无经营许可证单位处理。

（二）加强能力建设。鼓励产酸企业通过工艺升级改造、自建废酸处置设施等措施，从源头减少废酸产生。按照“技术共享、分布建设、政府支持”思路推进区域处酸平台建设，提升废酸处置能力。

（三）联动执法监管。相关地区强化属地责任，组织开展废酸专项整治。市环保局、公安局联合实施废酸专项执法检查，加强废酸产生、处置单位的日常监管。

三、有关县（市）区对废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工等污染严重、群众反响大的行业，未采取关闭淘汰的根本性解决措施。再生胶行业层次低，橡胶废气扰民现象较为突出。家具行业粉尘、挥发性有机物污染严重也是群众投诉的热点。

责任单位：市经信委、市环保局、市发改委、市公安局、市商务局、市工商局、市行政审批局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：关停取缔一批污染严重的企业；指导保留企业整改提升、确保达标排放。

整改措施：

（一）各县（市）区全面摸排并自查所在区域废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工、家具行业情况，形成整治工作方案，立即关停违法违规企业。废铝再生加工整治2018年6月底前完成。

（二）落实《南通市电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿实施方案》，市相关部门督促各县（市）区有序推进相关工作，强化执法监管。

（三）实施清理整顿，依法取缔关闭违法违规的废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工、家具行业企业；对符合保留条件的企业，督促改进生产和治污工艺，推行清洁生产。开展家具行业专项整治。

（四）各级项目审批部门严把项目审批关，严格废铝再生加工、废橡胶再生加工、废油加工、家具行业准入。对发现的未批先建行为，一律依法严肃处置。

四、印染、铸造、造纸等行业落后产能及装备淘汰不力，把十多年前已关闭转产的印染企业作为2016年淘汰落后产能的“成绩”。

责任单位：市经信委，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：根据国家、省淘汰落后产能工作要求，完成年度目标任务。

整改措施：

（一）强化行业摸排，掌握企业现状。开展全市印染、铸造、造纸行业整体情况排查，摸清行业企业工艺设备现状。

（二）运用法治手段，促进转型升级。深入落实《市政府关于利用综合标准依法依规推动落后产能退出的实施意见》，依法合规引导督促印染、铸造、造纸等行业实施落后产能退出，为先进产能腾出市场空间和环境容量。鼓励企业通过技术改造升级和产品结构调整，向中高端转型，提高资源综合利用率。

（三）加大政策扶持，健全资金配套。用好工业发展专项资金、生态建设专项资金，对符合条件的转产转型项目予以支持。

五、化工园区规划环评推进不力，如皋、海门、海安、如东、启东等5个化工园区卫生防护距离内居民拆迁未到位。

责任单位：海安县委、县政府，如皋市委、市政府，如东县委、县政府，海门市委、市政府，启东市委、市政府，市环保局。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：满足卫生防护距离要求，园区规划环评通过省级审查。

整改措施：

（一）通过拆除或搬迁敏感目标，调减园区面积，推动园区和企业转型等措施，确保化工园区防护距离内无敏感目标。

（二）加快化工园区规划环评编制和报批工作，确保2018年12月底前通过省级审查。

六、转型升级步伐不快。产业结构偏重。化工、印染、电镀三大重污染行业工业总产值占制造业总产值的34.99%，化学需氧量、氨氮、重金属分别占所有行业排放总量的59.14%、71.81%、82.76%。

责任单位：市经信委、市发改委、市环保局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：立行立改，“十三五”期间取得明显成效。

整改目标：到2018年，全市化工、印染、电镀三大重污染行业工业总产值占制造业总产值比重下降1个百分点，到2020年，确保产值占比下降到30%。三个行业化学需氧量、氨氮、重金属分别占所有行业排放总量的比重持续下降。

整改措施：

（一）加大行业整治力度。大力推进“三行业”整治，2018年关停化工、印染、钢丝绳企业（污染工段）168家（个）。加强部门和区域联动，组织巡回督查，定期通报情况，层层压实责任，铁腕治理污染，确保整治取得实实在在效果。

（二）大力培育主导产业。加快推进“3+3”重点产业发展，确保“3+3”重点产业产值增幅高于全市平均1个百分点。以新一代信息技术为引领，依托“一核两区六基地”发展平台，夯实重点领域的产业基础，抢占现代化产业体系制高点，加快打造创新高地和产业新地标，确保“3+3”重点产业产值占规模工业比重年均提升0.5～1个百分点。

七、能源结构比较单一，减煤工作压力较大，全市清洁能源利用率不高，化石能源占一次能源比重为92.5%。南通市大气污染源解析表明，PM2.5来源中燃煤贡献率最高。近两年，煤炭消耗总量突破省下达给南通的指标，2017年上半年全市煤炭消费总量比2016年同期上升22万吨。

责任单位：市发改委，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：立行立改，“十三五”期间取得明显成效。

整改目标：至2020年，全市化石能源占一次能源消费比重下降至90%以下，确保完成“263”减煤任务。

整改措施：

（一）大力发展新能源。科学有序推进海上风电场及“渔光互补”、“农光互补”地面光伏电站建设，大力推进屋顶分布式光伏电站建设。规划新增风电、光伏装机容量分别为150万千瓦和30万千瓦，累计装机容量分别超过300万千瓦和80万千瓦，新能源装机容量占全市电力装机容量比重超过33%。至2020年，全市化石能源占一次能源消费比重下降至90%以下。

（二）扩大天然气利用规模。积极推进“煤改气”工程，大力推进天然气替代工业散煤。有序发展天然气分布式能源，通过冷、热、电联供方式实现能源梯级利用。加快输气管道基础设施建设，推进启通天然气管道尽早建成投运。全市天然气利用规模显著提升。

（三）加快淘汰电力落后产能。关停7台共75.2万千瓦燃煤机组。2018年关停南通美亚热电1台1.5万千瓦燃煤热电机组，2019年关停华能南通电厂1台35万千瓦服役期满燃煤发电机组和启东国信热电1台1.2万千瓦燃煤热电机组，2020年关停华能南通电厂1台35万千瓦服役期满燃煤发电机组。（2017年已关停通州美亚热电2台共2.2万千瓦和如皋大行热电1台0.3万千瓦燃煤热电机组。）

（四）持续推进减煤工作。启动应急预案，对重点耗煤企业实施最严格的控煤措施。加快推进热电整合，推进燃煤锅炉整治，2018年淘汰20蒸吨及以下燃煤锅炉，2019年淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉实现超低排放。继续做好减煤任务逐年分解，采取有效措施，强化考核，确保完成省下达的“十三五”减煤任务。

（五）严格控制新增煤炭消费。严格控制新建燃煤发电项目，沿江地区除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。

八、交办问题整改不力。《江苏省贯彻落实中央第三环境保护督察组督察反馈意见整改方案》要求，2017年6月底前关闭或搬迁通榆河一级保护区范围内的所有规模化畜禽养殖场。如皋市对整改工作不重视，将通榆河一级保护区的规模化畜禽养殖场关闭、搬迁工作一拖再拖，至督察组下沉结束时，通榆河一级保护区范围内仍有3家规模化畜禽养殖场未完成关闭或搬迁。

责任单位：如皋市委、市政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：关闭或搬迁通榆河一级保护区范围内所有规模化畜禽养殖场，确保无反弹。

整改措施：

（一）全面关闭或搬迁通榆河一级保护区范围所有规模化养殖场。

（二）严格执行《江苏省通榆河水污染防治条例》规定，禁止在通榆河一级保护区内新建规模化养殖场。加强日常督查巡查，严防已关闭的养殖场死灰复燃。

九、中央环保督察交办通州区通灵桥区域、崇川区南通污水处理中心、通州区和南通经济技术开发区钢丝绳行业整治、通州区平潮污水处理厂等5个突出环境信访问题均未解决到位，特别是通州区环境执法氛围较差，环保部门在执法中遇到阻力时得不到地方政府及相关部门的支持和配合，导致通灵桥片区印染、化工污染问题长期存在，通州区东盛印染有限公司私设暗管、阻挠执法的环境违法行为得不到有效制止。

责任单位：通州区委、区政府，崇川区委、区政府，南通经济技术开发区党工委、管委会，市公安局、市环保局、市经信委。

整改时限：2017年12月底到2020年12月底前。

整改目标：完成五个突出环境问题整治。完善公安环保联合执法机制，优化环保执法环境。

整改措施：

（一）全面拆除通灵桥区域污染企业，彻底解决区域环境污染问题。

（二）全面搬迁南通市污水处理中心卫生防护距离范围内民居。

（三）推进钢丝绳行业专项整治。按照“关停一批、搬迁一批、提升一批”思路，淘汰小散乱污钢丝绳企业，2018年12月底前关停钢丝绳企业或拆除酸洗磷化、铅浴热处理等重点涉污生产线（工段）80家（条）。督促有条件的企业改进生产工艺，引导有条件的企业异地发展。

（四）加快平潮污水处理厂雨水收集管网扩建、防护距离内居民搬迁和升级改造，确保2018年底前完成，实现各类污染物稳定达标排放。

（五）优化环保执法环境。公安部门强化独立执法，重点环境违法案件提前介入，重要刑事案件直接查处。认真落实《南通市环境保护与公安部门执法衔接配合试行办法》，完善案件移送、联合调查、信息共享和奖惩机制，实现行政措施和刑事处罚无缝衔接。公安和环保部门定期开展联合执法检查。

十、省“263”办公室曝光的海门圣杰牧业发展有限公司生猪养殖污染问题，当地镇政府早在2008年就承诺对卫生防护距离内居民进行搬迁，但至今仍未履行，导致百余户居民投诉不断。

责任单位：海门市委、市政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：完成养殖污染问题整改。

整改措施：配套建设污水处理设施并正常运转。严格落实卫生防护距离要求。强化执法监管，督促企业加强环境管理，确保废气处理设施正常运转。开展养殖场周边环境治理，减轻周边环境负荷。

十一、相关工作部署不实。《江苏省燃煤锅炉大气污染整治工作方案》中要求“在2016年底前，沿江8市全区域内10蒸吨/小时及以下燃烧高污染燃料锅炉实现清洁能源、可再生能源、热电联产机组替代或淘汰”，南通市2017年大气污染防治年度计划中将此项工作完成时间推迟到2017年底。南通市燃煤锅炉整治工作整体滞后，如皋市在完成泰尔特染整有限公司10吨燃煤锅炉淘汰任务的同时，又批准其新上一台16吨燃煤锅炉。

责任单位：市环保局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：全市10蒸吨/小时及以下燃烧高污染燃料锅炉全部实施淘汰或清洁能源替代。

整改措施：

（一）强力推进10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉淘汰工作。

（二）调整扩大市区高污染燃料禁燃区，2018年一季度出台并执行《南通市人民政府关于调整市区高污染燃料禁燃区的通告》，进一步加大燃煤锅炉淘汰和管控力度。

（三）加大执法检查力度，对近年来已列入燃煤锅炉淘汰名单的企业进行“回头看”，发现一例查处一例。

（四）加快泰尔特染整有限公司燃煤锅炉整治。督促企业配套建设污染防治设施。强化执法监管，督促企业2018年6月底前实施燃煤锅炉改造，实现生物质成型燃料替代，确保稳定运行、达标排放。

十二、《江苏省城市黑臭水体整治行动方案》已于2016年5月印发，但南通市至今未出台实施方案。

责任单位：市城乡建设局。

整改时限：立行立改。

整改目标：出台《南通市市区建成区黑臭水体整治实施方案》。

整改措施：

（一）制定出台《南通市市区建成区黑臭水体整治实施方案》。

（二）加快推进黑臭水体整治工作。建立“黑臭”水体档案，编制“一河一方案”，有序推进工作开展。

十三、南通市2016年水污染防治工作考核体系不尽合理，海安县水污染防治工作在全市“四个全面”综合考核中得分最低，但综合考核成绩却位列一等奖。

责任单位：市委办公室、市政府办公室，市环保局。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：完善综合考核制度，加大生态环境指标在“四个全面”考核中的权重。

整改措施：

（一）将生态文明建设及污染防治攻坚列为“四个全面”综合考核的重要内容，做到生态建设与经济建设一起推进，环境效益与经济效益一起考核。

（二）将污染防治攻坚考核结果与综合考核结果挂钩，纳入综合考核范围。

十四、南通市虽然出台了环境监管网格化相关文件，但基层网格监管形同虚设，个别网格员甚至为违法违规项目开“绿灯”。

责任单位：市综治办、市编办、市委组织部、市人社局、市监察委、市环保局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：健全完善网格化环境监管体系，进一步充实基层网格监管力量。

整改措施：

（一）配齐工作队伍。按照《市委办公室市政府办公室关于印发〈南通市环保机构监测监察执法垂直管理制度改革实施方案〉的通知》（通办发〔2018〕12号）要求配备网格化环境监管人员。

（二）提高人员素质。明确基层网格员工作职责，加强业务培训，提高基层网格员发现问题、处置问题的能力。

（三）加强队伍管理。强化督查考核，对基层网格员见污不怪、私开“绿灯”等行为依法严肃追责。

（四）建立登记统计制度和联动执法机制。基层网格员定期开展巡查，发现问题及时登记、上报。强化发现问题的整改，部门联动、及时查处环境违法行为。

十五、2016年8月，省委省政府印发《江苏省生态环境保护工作责任规定（试行）》后，南通市至今未出台相应规定。

责任单位：市环保局，各县（市）和通州区、崇川区、港闸区党委、政府。

整改时限：2018年6月底前。

整改目标：市和各县（市）、通州区、崇川区、港闸区出台生态环境保护工作责任规定。

整改措施：

（一）出台生态环境保护工作责任规定。

（二）督促各县（市）、通州区、崇川区、港闸区于2018年6月底前出台生态环境保护工作责任规定。

十六、修订后的大气污染防治法2016年1月1日开始实施，南通市未对大气污染防治法中相关监督管理部门执法权进行划分，导致运输物料遗撒、露天烧烤、露天焚烧等违法行为的处罚主体不明确。

责任单位：市政府法制办、市城管局、市环保局。

整改时限：2018年3月底前。

整改目标：明确运输物料遗撒、露天烧烤、露天焚烧等违法行为的处罚主体。

整改措施：

（一）明确处罚主体。按照《江苏省大气污染防治条例》《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》《江苏省城市市容和环境卫生管理条例》《南通市建筑垃圾管理条例》等要求，明确运输物料遗撒、露天烧烤、露天焚烧垃圾的处罚主体为城管部门，露天焚烧秸秆及沥青、油毡、橡胶、塑料等产生有毒有害、恶臭气体物质的处罚主体为环保部门。制定出台相关文件，明确职责。

（二）交办部门落实。指导督促城管、环保部门按照执法权限，开展执法工作。

十七、《江苏省水污染防治工作方案》要求南通市在2017年底前完成65家船舶修造厂污染防治设施的建设，但南通市相关部门互相推诿扯皮，造成工作进展严重滞后。

责任单位：市交通运输局（港口管理局）、南通海事局、市经信委、市环保局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：2018年6月底前。

整改目标：65家船舶修造厂污染防治设施达到相关标准要求，并强化监管，确保达标排放。

整改措施：

（一）摸清企业情况。

（二）有序推进整改。正常生产的船舶修造厂2018年6月底完成污染防治设施建设并正常运行；停产需复工的船舶修造厂在复工前必须完成污染防治设施建设；停产没有复工打算的船舶修造厂加强监管，确保不发生环境污染事件。

（三）加强长效监管。各县（市）区建立长效监管机制，对船舶修造企业开展污染防治专项检查，督促船舶修造船企业运行维护污染防治设施，防止船舶修造过程中产生的船舶污染物对水域造成污染。市交通、港口、海事、经信、环保等部门组织开展督查活动，依法从严查处环境违法行为。

十八、钢丝绳行业整治中，在环保部门对4家违法企业作出停产决定后，市经信和供电部门对采取停电强制措施配合不到位。

责任单位：市经信委、市环保局，南通经济技术开发区党工委、管委会，南通供电公司。

整改时限：2017年12月底前。

整改目标：建立停电协作机制，切实落实停电措施。

整改措施：

（一）建立联动工作机制。市环保局、市经信委联合出台《关于规范对环境违法失信企业提出停限电建议的实施办法》，建立经信、环保、供电部门停电强制措施联动工作机制。

（二）实施强制停电措施。根据有权部门提供的环保处罚决定和停电函，市经信委、南通供电公司落实相关企业的停电强制措施。

十九、水环境质量严重恶化。2013～2016年，全市每年从长江引水29亿方以上，水环境质量不但未改善反而持续恶化。2016年南通市31个地表水国省考断面中，5个省考断面水质未达考核要求，通吕运河通富大桥由Ⅲ类降为Ⅳ类、通启运河G15跨境大桥由Ⅳ类降为Ⅴ类、九圩港河孙窑大桥由Ⅲ类降为劣Ⅴ类、栟茶运河袁庄水站由Ⅲ类降为劣Ⅴ类，长江团结闸由Ⅱ类降为Ⅲ类。在2016年省“水十条”考核中，南通市水环境质量考核仅62分。

责任单位：市环保局、市水利局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：立行立改，“十三五”期间取得明显成效。

整改目标：全面落实河长制、断面长制，系统治理水环境，确保完成省下达的年度水质考核目标和“十三五”目标。

整改措施：

（一）深入落实河长制、断面长制，以“三河”（通吕运河、通启运河、如泰运河）整治为重点，实施“拆、封、建、转、清、畅、管、绿”八大工程，全面推进河岸共治。

（二）深化工业污染防治。以“三行业”整治、“散乱污”企业整治为主要抓手，加快淘汰落后产能和重点行业清洁化改造进程，大幅削减主要污染物排放总量。实施以排污许可证为核心的固定源管理制度，严厉查处无证排污及不按证排污等违法行为。加强直排工业企业和工业聚集区污水处理设施运行监管，确保稳定达标排放。推进工业节水，鼓励开展废水深度处理和中水回用。

（三）实施生态河湖行动计划。开展“3111”（3条市级河道、10条县级河道、100条乡级河道、1000条村级河道）生态河湖治理活动示范样板工程，实行项目化推进、清单式管理，强化农村污染水体整治，实现治理能力全面提升。

（四）突出抓好重点断面整治。针对不达标断面组织编制实施达标整治方案，逐一排查达标状况，落实水污染防治工程，强化防治措施，明确达标时限，实施一批重点工程，做到精准治污。

（五）强化水资源管理。认真落实《水功能区监督管理办法》，严格做好水质监测和限制纳污红线的考核，加快推进水功能区达标建设。

二十、12个地下水国省控点位中，汇龙啤酒厂由较差下降为极差，三星自来水厂由良好下降为较差，江滨季士昌由优良下降为较差。

（一）汇龙啤酒厂地下水点位。

责任单位：启东市委、市政府。

整改时限：2018年6月底前。

整改目标：逐步改善地下水环境质量。

整改措施：

1．加强地下水点位周边区域环境治理，持续削减影响地下水水质的城镇生活污染负荷，控制城镇生产生活污水及垃圾对地下水的影响。开展城市污水管网渗漏排查工作，加强老旧管网改造，规范污泥处理处置。

2．加强监测井维护管理、监测采样及分析质量控制。如确不具备监测条件，按规范程序调整监测点位。

（二）三星自来水厂、江滨季士昌地下水点位。

责任单位：海门市委、市政府。

整改时限：立行立改，“十三五”期间取得明显成效。

整改目标：逐步改善地下水环境质量。

整改措施：

1．加强地下水点位周边区域环境治理，持续削减影响地下水水质的城镇生活污染负荷，控制城镇生产生活污水及垃圾对地下水的影响。开展城市污水管网渗漏排查工作，加强老旧管网改造，规范污泥处理处置。

2．加强监测井维护管理、监测采样及分析质量控制。

二十一、近岸海域5个国控点位中，小洋口由二类降为四类，大洋港由四类降为劣四类。

责任单位：市环保局、市水利局、市海洋与渔业局，如东县委、县政府，启东市委、市政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：近岸海域海水水质明显改善。

整改措施：

（一）落实《近岸海域污染防治方案》和省、市水污染防治工作方案，实施《南通市重污染入海河流综合整治方案—栟茶运河整治》《南通市通吕运河整治方案》，提升栟茶运河和通吕运河水质，削减陆源污染物入海通量。

（二）强化陆源入海污染物管控。全面排查向海洋排放含污染物的污水、废水的人工排水设施，包括直接向海水中排放和向入海河流监控断面下游或未设监控断面的河流中排放的各类排水口，依法关闭非法排口，对设置不合理的排口进行整治。加强入海河流断面监测。

（三）加强水产养殖业污染防治。鼓励发展工厂化循环水养殖、池塘工业化养殖等生态健康养殖方式。开展水产健康养殖示范场（示范区）创建活动，养殖场全部配套尾水处理设施（设备），逐步实现养殖尾水循环利用。

二十二、黑臭水体整治工作不严不实，未开展黑臭水体排查建档工作，黑臭水体底数不清，监督管理考核缺失。2016年，省下达的盐河和永曙西界河2条黑臭水体整治任务未完成，在省水整治办通报后仍整改不力。截至2017年上半年，全市城市黑臭水体整治工作仅完成30%，黑臭水体整治工作严重滞后。

责任单位：市城乡建设局、市水利局、市环保局、市城管局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：立行立改，“十三五”期间取得明显成效。

整改目标：确保2020年底前全面消除城市建成区黑臭水体，力争提前一年完成。

整改措施：

（一）按照《南通市市区建成区黑臭水体整治实施方案》，建立“黑臭”水体档案，编制“一河一方案”，推进黑臭水体整治，强化工作绩效考核。盐河和永曙西界河整治任务于2017年5月完成。2017年省下达的黑臭河道整治任务按期完成。

（二）强化控源截污，通过改造排水管道、封堵排水口、敷设截污管道、设置调蓄设施等措施，着力削减污染物入河总量。加强内源治理，科学确定疏浚范围和疏浚深度，利用生态清淤方式清理水体底泥污染物，妥善运输和处置底泥。2018年完成8条黑臭河道（河段）整治。

二十三、部分污水处理厂长期超标排放。2013～2017年，全市18批次国控污水处理厂监督监测报告显示，海门市灵甸水务有限公司、上海电气南通水处理有限公司和南通市东港污水处理厂污水排放超标率分别为83%、61%和50%。

责任单位：海门市委、市政府，如皋市委、市政府，市城乡建设局、市环保局。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：污水处理厂运行管理水平有效提升，尾水稳定达标排放。

整改措施：

（一）出台《南通市城乡生活污水处理设施运行管理指导意见》，加强全市污水处理设施运行管理。

（二）完成海门灵甸水务二期工程竣工验收，并确保正常运行、达标排放。加大园区规划范围以及周边镇、村庄生活污水收集力度，提升污水处理厂进水可生化性，提升出水稳定性。

（三）加快如皋市长江镇2万吨/日规模的生活污水处理厂建设，确保2018年12月底前建成投运；对如皋市富港水处理有限公司（原上海电气南通水处理有限公司）进行工艺改造，确保达标排放。

（四）全面排查分析东港污水处理厂出水氨氮超标原因，采取有效措施，强化运行监管，确保稳定达标。

（五）强化污水处理厂纳管企业环境监管与执法，保障污水处理厂运行效果。完善污水处理厂尾水排放在线监测监控设施，加大执法力度，严肃查处超标排放等违法行为。

二十四、入江、入河排污口整治不到位，排污口监督管理存在盲区，造成污水直排如泰运河等重要河流。

责任单位：市水利局、市环保局、市城乡建设局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：2020年12月底。

整改目标：入江入河排污口整治到位，监管规范。

整改措施：

（一）认真开展摸底排查。开展长江、市管河道排污口排查和各县（市）区管河道及以下河道入河排污口排查。建立入河排污口清单。

（二）统一梳理，分析研究整改措施。研究制定长江、市管河道入河排污口整改措施；制定完成县（市）区管河道及以下河道入河排污口整改措施。

（三）2020年12月底前完成整改任务。对保留的入河排污口，按照统一的样式设置入河排污口标识牌，建立档案，实行“身份证”管理。由市水利部门统一格式、标准，县（市）区政府具体实施。加强日常监测与管理，实现规模以上入河排污口监测全覆盖。

二十五、畜禽养殖污染问题突出。畜禽养殖发展无序，非规模化养殖污染的有效管控办法缺失，养殖污染极易反弹。据省“水十条”考核结果，2016年禁养区畜禽养殖场关闭任务未完成。

责任单位：市农委、市环保局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：加快推进畜禽养殖污染治理，全面完成禁养区养殖场关停任务。

整改措施：

（一）出台畜禽产业健康发展意见，统筹畜牧业区域布局调整优化，科学划定畜禽养殖禁养区。

（二）出台畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案，加快非禁养区养殖场治理改造，加强畜禽粪便综合利用。着力开展小型分散养殖整治，将治理规模标准逐步扩大到100头（猪当量），杜绝畜禽粪污直排河道。到2020年全市规模养殖场治理率达到90%以上。

（三）加强畜禽养殖污染治理长效监管，开展畜禽养殖污染治理巡查工作，依法查处养殖污染违法行为。

二十六、如东县100头以上生猪规模养殖场和养殖户中需整治的有1727家，已整治验收的仅有91家，占比仅为5.3%，规模养殖场、养殖户畜禽粪尿直排河道情况普遍，群众反映强烈。

责任单位：如东县委、县政府。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：100头以上生猪规模养殖场（户）1727家全部整治到位，杜绝畜禽养殖粪污直排河道现场。

整改措施：

（一）加强畜禽养殖污染治理，及时组织核查验收。

（二）如东县建立健全畜禽养殖污染治理长效机制，加大畜禽养殖污染执法查处力度，杜绝畜禽养殖粪污直排河道现场。

二十七、海门市违反《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，2016年新（改、扩）建规模养殖场32家，其中限养区13家，常乐镇锦程村2017年新上1400头规模养猪场，猪粪尿未综合利用和治理，直排河道造成污染。

责任单位：海门市委、市政府。

整改时限：2018年6月底前。

整改目标：关停违规新（改、扩）建养殖场，拆除违规新（扩）建部分圈舍和改建的设施设备。

整改措施：

（一）2018年6月底前，关停违规新（改、扩）建养殖场，拆除违规新（扩）建部分圈舍和改建的设施设备。

（二）完成常乐镇锦程村养猪场生猪清栏和养猪设施设备拆除。

（三）海门市建立健全畜禽养殖污染治理长效机制，加大畜禽养殖污染执法查处力度，杜绝畜禽养殖粪污直排河道现场。

二十八、饮用水水源地存在环境安全隐患。全市4个主要水源地位于长江边，与4个化工园区，15个危化品码头以及众多的排污口犬牙交错，环境风险突出。

责任单位：市水利局、市港口管理局、市环保局、市城乡建设局、市发改委、市经信委，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改目标：提高饮用水源地安全保障能力。

整改措施：

（一）加强饮用水源地达标建设。按照“水量保证、水质达标、管理规范、运行可靠、监控到位、信息共享、应急保障”的要求，加强饮用水源地达标建设，全面清理一、二级保护区内的违法违规项目，并强化长效管理。

（二）推进沿江环境综合整治。对长江沿岸的4个化工园区、15个危化品码头、44个船舶修造厂进行全面检查，提出具体整改方案。对存在环境问题及风险隐患的化工园区、危化品码头、船舶修造厂，责令限期改正。

（三）提高水源地预警应急能力。2018年6月底前，完成如皋市长江长青沙水源地上游预警监测站建设。定期开展饮用水源地环境状况评估。完善沿江集中式饮用水源地突发环境事件应急预案，加强沿江水源地环境应急物资储备，建立应急联动机制，提高水源地污染事件应急处置能力。

（四）优化沿江产业布局。研究制定建设项目环保准入暂行规定，推动沿江化工企业、码头、园区压减、转移、改造、提升，加快调整转型。沿江地区一律不再新建化工企业、不再新增危化品码头。

二十九、狼山港务分公司406～409泊位均从事散货硫磺作业，装卸作业过程中排放无组织粉尘，码头作业面及沿岸滩涂上散落较多硫磺。

责任单位：市港口管理局。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：规范硫磺装卸作业，落实各项防尘抑尘措施。

整改措施：

（一）推动市区港口岸线优化整合，加快推进横港沙码头建设，尽快实现散货装卸作业由市区向横港沙的转移。

（二）逐步压减硫磺作业量。狼山港务分公司2018年2月10日前全面停止污染较大的块粉磺进港作业；2018年11月全面停止硫磺进港作业。

（三）加强过渡期间硫磺作业监管。改进作业工艺，采取多种防尘抑尘措施，加大对洒漏硫磺的清扫力度，风力达到6级以上，立即停止作业，降低扬尘污染。规范一线作业人员装卸作业行为，加大装卸作业现场环境保护的预防、监督、整治工作力度。加大监督检查力度，严防硫磺装卸作业过程中的环境污染。

三十、海门匡河、启东头兴港、海安县新通扬运河（备用）水源地一、二级保护区内，违法违规建设项目未清理到位，违规排放生活污水。

（一）海门匡河饮用水源地。

责任单位：海门市委、市政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：2018年底前完成备用水源地保护区环境问题整改，2019年底前完成备用水源地达标建设工作。

整改措施：

完善海门匡河饮用水水源地保护区划定方案。全面排查一级、二级保护区范围内建筑物，限期拆除对匡河水源存在风险隐患的建筑物。对生活污水已经接入市政污水收集管网、对匡河确无危害的建筑物，采取物理隔离措施，确保匡河环境安全。接通广州路至上海路污水管道，确保沿线单位产生的生活污水全部接入东洲水处理公司处理。

（二）启东头兴港饮用水源地。

责任单位：启东市委、市政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：2018年底前完成备用水源地保护区环境问题整改，2019年底前完成备用水源地达标建设工作。

整改措施：

搬迁完成启东头兴港饮用水水源地一级保护区内所有与供水和保护水源无关的项目和设施。拆除启东头兴港饮用水水源地二级保护区内4座码头，做好场地清理与复绿等工作。对二级保护区内已有居民住宅，通过截污纳管将生活污水送城镇污水处理厂，或建设小型、分散式生活污水处理设施。对保护区内17条支流河道实施涵闸截污工程。2018年6月底前，完成水源地风险评估报告，进一步落实整改措施。

（三）海安县新通扬运河（备用）饮用水源地。

责任单位：海安县委、县政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：2018年底前完成备用水源地保护区环境问题整改，2019年底前完成备用水源地达标建设工作。

整改措施：

完成海安县新通扬运河（备用）水源地一、二级保护区内17家企业拆除搬迁及场地清理。搬迁一级保护区内所有与供水和保护水源无关的项目和设施。对二级保护区内已有居民住宅，通过截污纳管将生活污水送城镇污水处理厂，或建设小型、分散式生活污水处理设施。

三十一、海门市、如东县、通州区拟作备用水源地的地下水水质均不能满足取水水质标准。

责任单位：海门市委、市政府，如东县委、县政府，通州区委、区政府。

整改时限：立行立改，“十三五”期间取得明显成效。

整改目标：稳步提升备用水源地的地下水水质，确保应急时出水符合生活饮用水卫生标准。

整改措施：

全面加强备用水源地及周边水环境整治。应急时，对应急用水进行深度处理，确保出水达到生活饮用水卫生标准。各相关县（市）区修编《地下水应急供水规划》，逐步使拟作备用水源地的地下水水质满足取水水质标准。

三十二、乡镇污水处理厂工艺简单，配套管网建设严重不足，未形成有效的运维管理机制。海门市包场镇等8个乡镇未建污水处理厂。如皋市雪岸等3个、如东县曹埠等5个、通州平潮、通州湾西部水务等乡镇污水处理厂存在“吃不饱”或“晒太阳”现象。经核实，上报的46家乡镇污水处理厂实为农村污水处理设施，譬如如东县马塘镇污水处理厂实为3个微动力污水处理设施，处理能力合计180吨/天，镇区仍有大量生活废水未经处理直排。

责任单位：市城乡建设局，各县（市）、通州区党委、政府，通州湾示范区党工委、管委会。

整改时限：2020年12月底前。

整改目标：乡镇污水处理厂提档升级、正常运行。

整改措施：

（一）全面排查已建乡镇污水处理设施。督促指导各县（市）区制定实施乡镇污水处理厂提标改造和截污纳管方案。推进建制镇污水处理厂提标改造，应达到一级B以上稳定达标排放，鼓励达到一级A排放标准，新扩建污水处理厂应达到一级A排放标准。“三河”流域城关镇污水处理厂2019年底前率先实行一级A提标改造。

（二）加快配套管网建设。按照“十个必接管”（机关、学校、医院、集中居住小区、非化工工业集中区、农贸市场、垃圾中转站、宾馆、饭店和浴室）原则，加快推进建制镇污水收集管网建设，提高设施运行负荷率，充分发挥设施效能。

（三）加强运营管理。抓紧出台《南通市城乡生活污水处理设施运行管理指导意见》，推行专业公司运营模式，提高运营管理水平。切实加强对设施运行工作的技术指导与监督管理，强化专业技术人员配备，保障运营经费，加大上岗培训力度，提升从业人员业务素质，提高设施运行水平。

三十三、畜禽养殖治理工程推进缓慢，如皋长江镇、如东洋口镇、双甸镇、海门临江新区畜禽粪便集中处理中心未按计划建成，2017年拟建项目未达序时进度，目前完成率仅为31.25%。

责任单位：市环保局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：处置中心建成运营。

整改措施：

（一）明确工作责任。进一步明确各县（市）区、镇、企业三级责任，按照整改时限倒排时间进度，全力推进项目建设。

（二）细化整改任务。如皋市尽快通过政府采购平台确定运行单位，投入试运行。如东县已完工的项目尽快实现全覆盖运营。海门市、启东市尽快落实建设用地指标，抓紧开展招标等相关工作，及早开工建设。

（三）强化督查推进。市环保局联合相关部门对各地畜禽粪便处置中心的建设情况进行督查，每半月通报工作进度。

（四）落实长效管理。各县（市）区于2018年3月底前建立运维管理长效机制，确保建成处置中心正常运营。

三十四、危废焚烧处置能力不足，2016年全市需焚烧的危废约7.5万吨，处置能力仅有5.82万吨，缺口1.68万吨，如东县危废焚烧能力长期欠缺，目前暂存危废4.19万吨。

责任单位：市环保局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：2018年底，全市形成危险废物集中焚烧填埋能力21.9万吨/年、飞灰填埋能力12万吨/年。2018年完成危废减库存50%以上，2019年基本实现产废、处废平衡。

整改措施：

（一）加快处能建设。加快全市12个在建危废项目建设，重点推进危废集中处置、电极箔废酸、钢丝绳废酸污泥、飞灰填埋场等瓶颈项目。到2018年底，全市形成危废焚烧能力14.3万吨/年、填埋能力7.6万吨/年。加快如皋飞灰填埋场建设，2018年内建成投运，增加飞灰填埋能力12万吨/年。

（二）推动如东扩能。2017年12月，已建成江苏优嘉1.5万吨/年危废焚烧项目。如东在洋口化工区设立环保静脉产业园，东江环保2万吨焚烧项目已开工建设，确保2018年建成；同时，加快引进建设2～3家危废处置企业，力争2018年、确保2019年再新增危废处理能力3万吨，基本实现县域内危废本地处置。

（三）落实库存消减。组织开展危废库存消减专项行动，将消减任务分解至每个地区、每个产废量大的企业，2018年消减危废库存50%以上，2019年基本实现产废、处废平衡。

三十五、飞灰填埋处置配套能力不足，规划建设的海门、如皋飞灰填埋场未按期建设，上海电气环保热电（南通）有限公司累计约25万吨的飞灰堆存在厂区外东南侧的露天堆场。

（一）如皋市飞灰填埋场建设。

责任单位：如皋市委、市政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：完成飞灰填埋场建设，暂存飞灰实现安全填埋。

整改措施：

1．加快建设总库容约23万立方米的如皋市飞灰填埋场，确保2018年建成投运，并将上海电气库存飞灰规范转移至填埋场安全处置。

2．加强对上海电气现有飞灰暂存区的安全、环境监管，防止出现安全、环境事故。

3．分流部分新产生飞灰。如皋市加强与相关地区的沟通，将部分新产生飞灰送外地飞灰填埋场应急填埋处置。

（二）海门市飞灰填埋场建设。

责任单位：海门市委、市政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：安全妥善处置飞灰。

整改措施：

积极探索飞灰综合利用。依托中国天楹公司等离子熔融技术加快推进飞灰综合利用项目建设，实现飞灰综合利用。

三十六、生活垃圾处置能力不足，2016年全市生活垃圾产生量约6200吨/日，高峰期产生量约6600吨/日，实际焚烧5800吨/日。

责任单位：市城管局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：新增生活垃圾焚烧处理能力600吨/日，开工建设如皋生活垃圾焚烧扩容750吨/日项目。

整改措施：

（一）深化开展垃圾分类管理。在巩固生活垃圾分类试点的基础上，扩大分类管理覆盖范围，加大源头减量工作力度，试点开展装潢垃圾分类管理，提高生活垃圾源头分类减量管理成效。

（二）加大垃圾分流处置力度。加快推进垃圾分流收运处理体系建设，开工建设市区和如东餐厨废弃物处置项目，积极推进县（市）绿化垃圾、有机易腐等垃圾分流处置终端建设，逐步将生活垃圾以外的垃圾从生活垃圾中分离处置。

（三）提升生活垃圾焚烧处置能力。推进启东垃圾电厂600吨/日项目扩建，确保2018年建成运行。启动如皋生活垃圾焚烧750吨/日扩建项目建设，确保2019年底前全市生活垃圾焚烧处置能力增加1350吨/日，生活垃圾实现全量焚烧。

三十七、生活垃圾填埋场已超设计库容140万吨，每天仍填埋300吨，渗滤液处理能力不足。

责任单位：市城乡建设局、市财政局，市城建集团。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：规范处置生活垃圾，提升渗滤液处理能力。

整改措施：

（一）严格控制生活垃圾应急填埋量，并对填埋作业区域及时进行覆盖。

（二）规范处理渗滤液。加快推进DTRO膜柱招投标，2018年6月底前恢复渗滤液膜处理系统能力。实施1至5号库区后期完善及6号库区临时膜覆盖工程。

（三）启动如皋垃圾填埋场750吨/日扩建项目建设，2019年底建成投运。

三十八、污泥处置能力不足，2016年全市约1.73万吨城镇污水处理厂污泥用于制砖，随着砖瓦行业的整治关闭，大量污泥尚无处置途径。

责任单位：各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会），市城乡建设局、市环保局、市经信委。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：城镇污水处理厂污泥得到安全处置。

整改措施：

（一）指导督促各县（市）区按照“减量化、稳定化、无害化、资源化”要求，强化城镇污水处理厂污泥源头减量。

（二）市区污泥委托新源环保有限公司进行焚烧处理，各县（市）区通过焚烧、堆肥等途径进行有效处置，确保全市城镇污水处理厂污泥得到安全处置。

（三）大力推进工业污泥集中处置项目建设，有条件的地区对现有城镇污泥处置项目进行扩能改造，确保各县（市）、通州区均不少于1个工业污泥处置中心。

三十九、如东县恒发污水处理厂处理能力为7万吨/日，因配套管网东环路北延、牡丹江路东延主管网未按序时进度完成，污水处理厂实际处理水量为4万吨/日，运行负荷为57%。

责任单位：如东县委、县政府。

整改时限：2019年12月底前。

整改目标：加强配套管网建设，2019年县城污水处理率超过88%。

整改措施：

（一）加强县城污水管网建设，进一步提升县城污水管网覆盖率，2018年新建、改造污水管网1.9万米。

（二）组织对县城排水雨污混接现象进行整改，动员道路沿线企事业单位加快雨污分流改造，按污水排放标准将污水纳管。

（三）结合“三河六岸”环境整治项目，加快推进沿河污水截流工程，确保整治范围内的县城河道排口无污水排放。结合河道整治工程，沿河建设污水收集管道，完成沿河污水收集，持续改善河道水质。

（四）2018年对县城两个污水处理厂实施提标改造。

四十、如皋市同源污水处理厂已建成处理能力9.8万吨/日，因管网配套欠缺，实际处理水量只有5万吨/日，运行负荷为51%。

责任单位：如皋市委、市政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：2018年底运行负荷达到65%以上，2019年底运行负荷达到75%以上。

整改措施：

（一）加强中心城区污水管网建设，2018年新增和改造老旧管网5.5公里，对雨污合流管网实施分流改造，进一步做好控源截污工作。

（二）加强排水管网问题整治，对雨污混接、排水管道及检查井各类缺陷进行维修改造，减少污水外渗或河水地下水倒灌，提升污水处理效益；暂不具备雨污分流改造条件的区域，加快建设截流干管，加大截流倍数。加强雨污水管网运行养护，保障运行维护经费，确保排水管道正常运行。

四十一、如皋开发区、如皋港区已建设集中供热设施，由于供热管网不配套，影响燃煤锅炉整治工作进展。

责任单位：如皋市委、市政府。

整改时限：2018年6月底前。

整改目标：如皋开发区大唐热电管网铺设完成，蒸汽用户接入管网，覆盖范围内燃煤锅炉整治到位。

整改措施：

（一）全面完成10蒸吨及以下燃煤锅炉淘汰或清洁能源替代。

（二）2018年6月底前，如皋开发区大唐热电管网西支线管道接通到位。

（三）如皋港区已完成管网覆盖范围内企业燃煤锅炉蒸汽替代。

四十二、钢丝绳行业污染顽症久拖未决。钢丝绳行业布局分散、生产方式粗放，抽查的20家钢丝绳企业均不符合整治要求，多家企业存在废气、废水直排等严重环境违法行为，企业周边水体多为劣Ⅴ类。南通市虽然开展多轮钢丝绳行业整治，但行业长期处于低水平发展，进区入园不到位，企业违法行为多发，环境污染隐患突出，始终未从根本上解决好这个污染顽症。印染行业提档升级缓慢。印染行业总体规模小而散，耗水量大，排污量大，中水回用少，违法行为多。部分印染企业的落后产能、燃煤锅炉和导热油炉淘汰未达序时进度。化工行业环境风险较高。如皋港化工新材料产业园等5个化工园区沿江沿海布局和发展，与集中式饮用水水源地保护、长江生态保护、海洋渔业生态红线保护，以及居民集中区敏感点保护之间的矛盾尖锐，配套如皋港化工园的上海电气南通水处理有限公司在刀鲚国家级水产特殊生态产业区一级保护区内设置排污口，长期超标排放废水，对刀鲚种群保护影响较大。部分化工园区位于城镇上风向，园区防护带内仍有居民未拆迁到位。园区外化工企业生产设备普遍陈旧老化，污染防治水平低。

责任单位：市经信委、市环保局、市水利局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：立行立改，“十三五”期间取得明显成效。

整改目标：化工、印染、钢丝绳企业使用落后生产工艺装备、生产落后产品的情况基本消除，行业竞争力明显提升。

整改措施：

（一）按照《南通市“三行业”整治工作方案》，加快推进化工、印染、钢丝绳行业整治，对不符合国家、省、市相关法律法规或政策性文件要求的化工、印染、钢丝绳企业，通过升级、转产、关停、搬迁等方式，从源头上解决污染问题。2018年关停化工、印染、钢丝绳企业（污染工段）168家（个）。

（二）按照《南通市“两减、六治、三提升”专项行动实施方案》，分类整治燃煤锅炉，禁止新建燃煤供热锅炉，2019年底前，35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉全部淘汰或实施清洁能源替代，65蒸吨/小时及以上的燃煤锅炉全部实现超低排放，其他燃煤锅炉全部达到特别排放限值要求。

（三）通过拆除或搬迁敏感目标、推动园区和企业转型等措施，确保化工园区防护距离内无敏感目标。推进重点区域化工企业的关停并转迁，大力推动化工企业入园进区，2020年入园进区率达到55%以上。

（四）完善化工园区环境风险防控体系。建设完善化工园区环保数字化在线监控中心。加快化工园区水、空气环境质量自动监测预警系统建设，提升环境风险防控和应急处置能力。2018年12月底前，化工园区所有重点废水排放企业全部安装自动在线监控装置。

（五）对如皋上海电气南通水处理有限公司的入江排污口开展整治。

四十三、南美白对虾养殖生态损害严重。如东县南美白对虾养殖总面积近10万亩，占用基本农田3.4万亩，养殖场违法占用基本农田、抽取地下水、尾水未处理直排周边河道，对当地生态环境造成破坏。

责任单位：如东县委、县政府。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：合理规划布局，严控非法取用含盐地下水，实施养殖尾水达标排放。

整改措施：

（一）按照《如东县南美白对虾规范养殖专项整治实施意见》，全面推进整治，规范养殖行为。督促养殖业主开展整治，确保达标排放。采用综合手段推进整治，对私拉乱接用电等违规违法行为依法采取停限电措施。对符合土地规划并达到整治要求的，按规定办理相关手续。2018年12月底前，完成整治工作验收。

（二）加强对地下水采用行为监管，严肃查处非法采用地下水行为。

四十四、大面积违规围海造田。

责任单位：市海洋与渔业局，海安县委、县政府，如东县委、县政府，海门市委、市政府，启东市委、市政府，通州湾示范区党工委、管委会。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：违规围海造田行为得到纠正。

整改措施：

（一）加大执法纠违力度。加强执法巡查，前移执法关口，主动介入重大围填海工程项目，发现违法苗头或轻微违法行为，立即启动行政指导工作程序。对符合国家产业发展政策、环境保护要求的用海项目，服务指导用海单位项目报批。

（二）加强沿海水域动态巡查。及时排查和发现围填海项目疑点疑区，编制疑点疑区监测报告。充分利用国家下发的遥感影像，通过国家业务系统比对，发现疑点疑区，及时通报提醒。

四十五、多家重污染企业搬迁遗留场地存在环境安全隐患。

责任单位：市环保局，各县（市）区党委（党工委）、政府（管委会）。

整改时限：2018年12月底前。

整改目标：2018年，基本摸清污染地块情况，建立污染地块清单，开展风险管控，完成市区印染片区等地块土壤修复。

整改措施：

（一）建立地块清单。以化工、电镀、钢丝绳、印染、危险废物处置等退出地块为重点，开展土壤污染状况详查，2018年底前建立污染地块清单，基本掌握遗留地块的分布情况、使用现状以及周边环境状况等信息。

（二）加强风险管控。对暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告；有污染扩散风险的，及时采取污染物隔离、阻断等措施，做好风险管控。

（三）稳步治理修复。将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，合理确定土地用途，严格用地准入。制定土壤污染治理与修复规划，建立动态项目库，把污染严重的化工企业遗留地块优先列入治理修复名单，逐步扩大治理修复范围。2018年，完成市区印染片区等地块的土壤修复工作，强化治理修复工程监管。对搬迁企业加强现场监管，督促业主彻底清除遗留物，采取有效措施防止二次污染。